[image: ]Stolárstvo u Kunaja, s. r. o., 
IČO: 36 478 881, so sídlom 1169 Štrba - Tatranská Štrba 059 41, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 13416/P

                                                                                                                            Drevo musíš cítiť, vidieť a pochopiť



Objednávka

Zhotoviteľ: 		
Obchodné meno:		Stolárstvo u Kunaja, s. r. o
             	IČO: 			36 478 881
DIČ: 			2020016625
IČ DPH: 		SK2020016625
Sídlo: 			1169 Štrba - Tatranská Štrba 059 41 
Zapísaný:		v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13416/P
Bankové spojenie:		ČSOB
Číslo účtu:			4007062990/7500
IBAN:                                 SK0475000000004007062990				
Email:				sekretariat@kunaj.sk
Zastúpený:		Martin Smoleňák, konateľ
             	 

Objednávateľ:    	
Obchodné meno:		 {{Objednavatel}}
	 	IČO: 			 {{ICO}}
DIČ: 			 {{DIC}}
IČ DPH: 		 {{ICDPH}}
Sídlo: 			 {{AdresaObjednavatela}}
Zapísaný:	 {{Register}}
Email:				 {{Email}}
Zastúpený:		 {{Zastupeny}}
	
	







Úvodné ustanovenia
Na právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa, ktoré sú prílohou č. 1 tejto objednávky (ďalej aj „VOP“).

Predmet objednávky a stavebná pripravenosť: 
Objednávateľ si objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela (zhotovenie a montáž diela a odovzdanie diela)  uvedené v prílohe č. 2 tejto objednávky, t.j. v ponukovom liste zhotoviteľa potvrdenom objednávateľom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia VOP vzťahujúce sa k listine označenej ako kontrola projektu. 
Objednávateľ je povinný zabezpečiť stavebnú pripravenosť stavby pre vykonanie diela resp. montáž diela v súlade s prílohou č. 4 tejto objednávky a VOP.

Cena diela: 
[bookmark: Bookmark]Cena diela je v celkovej výške {{CenaBezDPH}} EUR bez DPH. Na predmet objednávky sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 
Bezodkladne po podpise tejto objednávky objednávateľom alebo zaslaní objednávky objednávateľom prostredníctvom emailu zhotoviteľovi, sa objednávateľ zaväzuje na účet zhotoviteľa uvedený vyššie zaplatiť zhotoviteľovi časť ceny diela vo výške 100 % z celkovej ceny diela bez DPH, čo predstavuje sumu  {{PrvaPlatba}}
Zhotoviteľ nie je povinný vykonať montáž diela do doby, kým objednávateľ neuhradí 100 % z celkovej ceny diela, s čím objednávateľ súhlasí. 
[bookmark: _GoBack]Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti tretí subjekt (ďalej len „subdodávateľ“), prípadne do diela zapracovať komponenty zhotovené tretím subjektom, s čím objednávateľ udeľuje svoj bezvýhradný súhlas. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie poskytnuté subdodávateľom v celom rozsahu tak, akoby ho vykonával sám.

Miesto vykonania diela a doba zhotovenia diela a montáže a odovzdania diela
Miesto vykonania diela (montáž) je uvedené v ponukovom liste. 
Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo bez vykonania montáže najneskôr do 12-14 týždňov od 
· zaplatenia časti ceny diela vo výške 100 % z celkovej ceny diela bez DPH v zmysle vyššie uvedenom zo strany objednávateľa,
· potvrdenia resp. odsúhlasenia kontroly projektu diela oboma zmluvnými stranami,
· zabezpečenia stavebnej pripravenosti staveniska; splnenie tejto povinnosti objednávateľa posudzuje zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je povinný namontovať a odovzdať dielo objednávateľovi do 14 dní od ukončenia výroby a oznámenia objednávateľovi, že dielo je pripravené na montáž. Čas na vykonanie montáže diela sa posúva o čas, kedy objednávateľ nezabezpečil stavebnú pripravenosť, ktorá je prílohou č. 4 tejto objednávky.

Pri nadrozmerných sklách v súvislosti s predmetom objednávky si zhotoviteľ vyhradzuje právo dodatočne potvrdiť termíny zhotovenia a montáže nadrozmerných skiel objednávateľovi čo nemá vplyv na dohodnuté termíny dodania diela

Pre vylúčenie všetkých pochybností, zmluvné strany podpisom objednávky potvrdzujú, že ustanovenia objednávky majú prednosť pred VOP. Pre vylúčenie všetkých pochybností, v prípade rozporov medzi textom objednávky, VOP a/alebo ponukového listu, má prednosť táto objednávka pred VOP a ponukovým listom a VOP pred ponukovým listom. 


	Zhotoviteľ:

V Štrbe, dňa  {{DatumPodpisu}}
	Objednávateľ:

V {{MiestoPodpisu}}, dňa {{DatumPodpisu}}

	


________________________
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o.
Martin Smoleňák, konateľ































	


________________________
 {{Objednavatel}}
 {{Zastupeny}}





Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa
Príloha č. 2: Ponukový list potvrdený objednávateľom
Príloha č. 3: Interná smernica kvality zhotoviteľa 
Príloha č. 4: Stavebná pripravenosť pod okná a dvere po zem
Príloha č. 5: Poučenie o právach dotknutej osoby
Príloha č. 6: neobsadené
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